## Slide 1
Monteiro
Template
Pesquisa &
Inovação

## Slide 2
SR - SEMANA 9 - 19/10/2023
Negócios
Plataforma
Back
Front
Equipe
Progressos c/ reponsáveis
Pontos atenção
Próximos Passos c/ responsáveis
Site institucional em React - Todos
Teste de Usabilidade – Ruan
Documentação do Projeto – Laviny
Diagrama de Arquitetura – Paulo
Diagrama de Solução – V2 - Paulo
Aplicação em React – Ruan
Desenvolvimento da API – Gabriel, Paulo e Ruan
Gráfico de Gant – Laviny
Swagger – Paulo e Ruan
  Frente Plataforma
  Criação do banco de dados na Azure – Paulo
  Deploy do site institucional – Ruan e Paulo
  Frente Front End
  Aplicação em React – Todos
  Finalização de efeitos site institucional – Vini
  Frente Negócios
  Documento de Layout – Paulo
  Arquivo CSV e lista – Paulo
Farol do Projeto