## Slide 1
Monteiro
Template
Pesquisa &
Inovação

## Slide 2
SR - SEMANA 7 - 28/09/2023
Negócios
Plataforma
Back
Front
Equipe
Progressos c/ reponsáveis
Pontos atenção
Próximos Passos c/ responsáveis
Planilha de Arquitetura - Paulo
Site institucional em React - Todos
Finalização do Protótipo – Ruan
Documentação do Projeto – Laviny
  Frente Plataforma
  Criação do banco de dados na Azure – Paulo
  Deploy do site institucional – Ruan e Paulo
  Frente Front End
  Teste de Usabilidade – Ruan
  Frente Negócios
  Planilha de arquitetura – Paulo
  BPMN – Gabriel
  Diagrama de Solução – V2 – Paulo e Gabriel
  Gráfico de Gant – Laviny
Farol do Projeto
Preocupação com a situação de faltas de um membro